Software Engineering

Gaming Cafe Billing System

Disusun Oleh:

Kelompok 1

Jovian Aristo Uni - 2802393756

Gilbert Krisyanto - 2802394935

Carlos Angelo - 2802393402

Computer Science

Bina Nusantara University

Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN | i iii iv v |
| --- | --- |
| BAB 1. PENDAHULUAN - Latar Belakang - Tujuan - Prediksi Manfaat - Luaran | 1 1 2 2 3 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA - Software Development Life Cycle (SDLC) - Waterfall Model - Requirements Analysis - System Design - Implementation (Coding) - Testing & Verification - Deployment & Maintenance | 4 4 4 5 6 6 6 7 |
| BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN - Deskripsi Produk - Alur dan Tahapan Pelaksanaan - Fase 1: Requirements Analysis - Fase 2: System Design - Fase 3: Implementation - Fase 4: Testing & Verification - Fase 5: Deployment & Maintenance - Perancangan Produk - Pengujian | 8 8 8 10 11 11 12 12 13 14 |
| BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN | 16 |
| - Anggaran Biaya - Gaji PIC - Upgrade Tim (Software & Tools) - Bonus THR - Bonus Performance - Extra Needed (Operasional) - Jadwal Kegiatan | 16 16 17 18 18 19 20 |
| DAFTAR PUSTAKA | 22 |
| LAMPIRAN Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal | 23 23 27 30 31 32 35 |

DAFTAR GAMBAR

| - Alur Kerja Model SDLC Waterfall - Timeline Pelaksanaan Projek | 5 9 |
| --- | --- |

DAFTAR TABEL

| - Durasi Pelaksanaan Projek - Unit Testing Scenario Feature - Rencana Anggaran Biaya - Rincian Gaji PIC - Rincian Upgrade Tim - Rincian Bonus THR - Rincian Bonus Performance - Rincian Extra Needed - Jadwal Kegiatan | 10 14 16 16 17 18 19 19 20 |
| --- | --- |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal | 23 27 30 31 32 35 |
| --- | --- |

BAB 1. PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Infrastruktur operasional warnet saat ini masih banyak menggunakan sistem yang terpisah-pisah. Pengelolaan waktu penyewaan komputer, pemesanan makanan dan minuman, serta pencatatan transaksi keuangan sering kali dilakukan pada platform berbeda atau bahkan masih secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses operasional menjadi kurang efisien, data sering tidak sinkron, dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan oleh manusia. Selain itu, masih belum banyak tersedia perangkat lunak terintegrasi yang optimal untuk digunakan secara lokal di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Kelompok 1 mengembangkan sebuah solusi baru bernama Gaming Cafe Billing System.

Sebagai sebuah proyek rekayasa perangkat lunak, sistem ini dibangun menggunakan pendekatan siklus hidup pengembangan sistem model Waterfall untuk memastikan setiap fase dari analisis kebutuhan, desain arsitektur, implementasi kode, hingga pengujian berjalan secara sistematis. Justifikasi ilmiah dari sisi rekayasa perangkat lunak berpusat pada perancangan arsitektur client-server yang dioptimalkan untuk jaringan area lokal dengan kecepatan minimum 100 MB per detik. Pada sisi antarmuka pengguna, digunakan React berbasis TypeScript untuk mendukung tampilan yang responsif dan mampu memperbarui status aplikasi secara real-time, seperti sinkronisasi waktu bermain tanpa perlu memuat ulang halaman.

Pada sisi server, digunakan framework Elysiajs yang berjalan di atas lingkungan Bun dipilih karena mampu memberikan laju pemrosesan titik akhir antarmuka pemrograman aplikasi yang sangat tinggi dengan latensi rendah. Manajemen basis data menggunakan SQLite yang bersifat nirkonfigurasi dan optimal untuk penyimpanan terpusat pada local server. Pembaruan dan kebaruan sistem ini juga ditekankan pada aspek keamanan cyber yang kokoh. Komunikasi data diamankan menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk manajemen sesi, algoritma Argon2id untuk komputasi kriptografi kata sandi guna mencegah serangan peretasan paksa, serta implementasi webhook dengan validasi ketat untuk integrasi layanan gerbang pembayaran eksternal. Dengan kombinasi teknologi tersebut, sistem mampu menangani banyak sesi pengguna secara bersamaan dengan aman dan stabil.

- Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah teknis dan operasional di atas, tujuan dari pengembangan perangkat lunak ini adalah:

- Membuat sistem perangkat lunak terintegrasi yang menggabungkan fitur penyewaan PC, pemesanan makanan dan minuman, serta dompet digital dalam satu aplikasi dengan basis data terpusat.

- Membangun sistem pembaruan data secara real-time menggunakan polling berkala ke server agar status komputer dan sisa waktu bermain selalu tampil akurat bagi pengelola maupun pelanggan.

- Menghasilkan prototipe aplikasi berbasis web yang berfungsi dengan baik dan siap digunakan langsung pada server berbasis sistem operasi Linux di warnet.

- Prediksi Manfaat

Implementasi rekayasa perangkat lunak ini diprediksi akan memberikan manfaat yang terukur dari segi performa teknis maupun bisnis operasional:

- Bagi pengelola warnet, menyediakan dashboard pemantauan yang dapat menampilkan status komputer secara otomatis serta menyusun laporan transaksi dan keuangan yang dapat diunduh, sehingga pekerjaan administrasi menjadi lebih mudah dan efisien.

- Bagi pelanggan, memberikan pengalaman penggunaan yang praktis dan interaktif melalui aplikasi web, sehingga pelanggan dapat mengatur sesi bermain, memesan makanan, dan mengisi saldo secara mandiri dengan keamanan data yang terjaga.

- Luaran

Sesuai dengan pedoman spesifik program PKM-KC, luaran wajib yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- Laporan Software Requirements Specifications.

- Prototype Fungsional Gaming Cafe Billing System.

- Manual Book.

- User Testing.

- PowerPoint Presentation

- Video demo.

- GitHub repository

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

- Software Development Life Cycle (SDLC)

Software Development Life Cycle yang disingkat sebagai SDLC adalah sebuah kerangka kerja terstruktur yang memandu keseluruhan tahapan mulai dari perencanaan, perancangan, pembuatan, pengujian, hingga tahap pengiriman sistem informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memacu berbagai organisasi untuk mengadopsi sistem informasi manajemen, ketersediaan metode pengembangan yang terstruktur menjadi sangat krusial guna memastikan perangkat lunak akhir benar-benar relevan dengan spesifikasi kebutuhan pengguna (Nurhalizah et al., 2024). Penerapan kerangka kerja ini mengarahkan proses rekayasa agar dapat dieksekusi secara sistematis, sehingga berpotensi besar menghasilkan sistem modern yang lebih rapi, terukur, serta memberikan efektivitas operasional yang tinggi bagi organisasi (Nurhalizah et al., 2024).

Dalam implementasi rekayasa perangkat lunak saat ini, tersedia beragam pendekatan metodologi yang dapat diterapkan, khususnya untuk mengakomodasi rancang bangun sistem informasi berbasis web yang terus berkembang secara dinamis. Keberhasilan suatu proyek teknologi sangat bergantung pada pemilihan model siklus hidup yang paling selaras dengan karakteristik, kerumitan, dan batasan operasional proyek tersebut (Angelina et al., 2024). Salah satu pendekatan klasik yang paling seimbang adalah model waterfall yang mengandalkan alur kerja linier berurutan. Sebagai bukti penerapan praktisnya, pengembangan aplikasi belanja daring pada CV Widi Agro terbukti berhasil distrukturkan menggunakan model SDLC waterfall, di mana sistem finalnya beroperasi optimal untuk mendukung perluasan jangkauan pelanggan dan menghasilkan fitur pelaporan yang komprehensif (Nagara et al., 2023).

- Waterfall Model

Waterfall model merupakan salah satu model Software Development Life Cycle (SDLC) klasik yang paling awal digunakan dalam rekayasa perangkat lunak. Pendekatan ini digambarkan sebagai proses yang sangat sekuensial dan linier, di mana setiap fase harus diselesaikan secara tuntas sebelum dapat melangkah ke fase berikutnya (Setiawan, 2021). Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, model ini mengutamakan perencanaan yang matang, jadwal yang ketat, dan dokumentasi yang detail, sehingga sangat ideal untuk proyek dengan spesifikasi yang sudah pasti dan tidak akan berubah-ubah.

    - Alur Kerja Model SDLC Waterfall

Sumber: https://osc.medcom.id

- Requirements Analysis

Fase fundamental di mana pengembang dan owner kepentingan (klien) berdiskusi secara intensif untuk memahami seluruh kebutuhan sistem. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, maupun studi literatur (Kurniawan & Armansyah, 2023). Tim akan menganalisis batasan sistem, kebutuhan fungsional (apa yang harus dilakukan sistem) dan non-fungsional (keamanan, kinerja), serta tujuan akhir dari perangkat lunak tersebut. Seluruh informasi ini kemudian didokumentasikan ke dalam sebuah dokumen resmi yang sering disebut Software Requirements Specification dan akan menjadi acuan mutlak bagi fase-fase selanjutnya (Wahid, 2020). Kesalahan atau kekurangan pada fase ini akan sangat berdampak pada keseluruhan proyek karena sifat Waterfall yang sulit mengakomodasi perubahan di tengah jalan.

- System Design

Berdasarkan dokumen spesifikasi dari fase sebelumnya, tim merancang arsitektur sistem secara keseluruhan. Fase ini menterjemahkan kebutuhan logis ke dalam representasi fisik dan teknis (Wahid, 2020). Desain sistem mencakup perancangan struktur basis data (Entity Relationship Diagram), alur kerja sistem (Data Flow Diagram atau UML), hingga desain antarmuka pengguna (User Interface). Selain itu, pada tahap ini juga ditentukan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak pendukung, bahasa pemrograman yang akan dipakai, serta infrastruktur server yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi (Setiawan, 2021). Desain ini pada dasarnya adalah cetak biru (blueprint) bagi para programmer.

- Implementation (Coding)

Pada tahap implementasi, blueprint dari fase desain mulai dieksekusi dan diterjemahkan ke dalam baris-baris kode oleh para programmer (Kurniawan & Armansyah, 2023). Sistem biasanya tidak dibangun langsung secara utuh, melainkan dipecah menjadi unit-unit atau modul-modul kecil agar lebih mudah dikelola. Setiap programmer akan mengembangkan dan melakukan pengujian internal pada modul masing-masing (unit testing) untuk memastikan logika dasar dari algoritma berjalan semestinya dan bebas dari cacat sintaksis sebelum digabungkan (Wahid, 2020).

- Testing & Verification

Setelah seluruh modul selesai dikodekan, unit-unit tersebut diintegrasikan menjadi satu sistem perangkat lunak yang utuh. Fase pengujian ini sangat krusial untuk menemukan bug atau kecacatan yang mungkin terjadi saat modul-modul tersebut berinteraksi (Setiawan, 2021). Tim Quality Assurance (QA) akan menguji perangkat lunak dengan berbagai skenario untuk memverifikasi apakah fungsionalitas sistem sudah 100% sesuai dengan dokumen Requirements Analysis yang disepakati di awal (Wahid, 2020). Pengujian ini memastikan perangkat lunak tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan ekspektasi klien.

- Deployment & Maintenance

Setelah perangkat lunak lolos uji dan diverifikasi secara menyeluruh, sistem akan dirilis atau di-deploy ke lingkungan produksi klien (Kurniawan & Armansyah, 2023). Pengguna akhir (end-user) mulai menggunakan aplikasi ini dalam operasional sehari-hari. Fase maintenance (pemeliharaan) kemudian berjalan untuk memastikan sistem tetap beroperasi dengan baik. Pemeliharaan ini mencakup perbaikan bug yang baru ditemukan oleh pengguna, peningkatan kinerja, atau adaptasi sistem terhadap perubahan lingkungan (misalnya, pembaruan versi sistem operasi klien) (Wahid, 2020).

Metode Waterfall memberikan struktur dan kejelasan alur yang sangat baik bagi manajemen proyek, karena setiap proses dapat diukur dan memiliki dokumentasi yang jelas di setiap akhir fasenya (Wahid, 2020). Model ini sangat cocok untuk proyek skala besar dengan tingkat kepastian tinggi. Namun, kelemahan utama metode ini terletak pada ketidakmampuannya beradaptasi terhadap perubahan. Karena prosesnya berjalan satu arah, klien tidak dapat melihat prototype sistem yang berfungsi sampai proyek berada di tahap akhir. Untuk proyek dengan kebutuhan bisnis yang dinamis atau belum sepenuhnya jelas di awal, metode Waterfall sering kali dianggap terlalu kaku dan memakan waktu, sehingga banyak yang beralih ke pendekatan iteratif seperti Agile (Burhani et al., 2025).

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

- Deskripsi Produk

Gaming Cafe Billing System adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola seluruh operasional warnet secara terpadu. Sistem ini menyatukan sewa tempat PC, pemesanan makanan, dan transaksi pembayaran yang dikelola secara eksternal (Payment Gateway). Melalui halaman pelanggan, pengunjung dapat memesan tempat secara mandiri, membeli makanan langsung dari kursi, serta memakai currency digital yang saldonya terpotong otomatis dengan opsi pengisian instan lewat Payment Gateway seperti Midtrans atau Xendit. Sementara itu, pihak pengelola diberikan akses ke dashboard khusus untuk memantau status komputer secara real time, mengatur sesi bermain, dan mengunduh laporan pendapatan harian.

Secara teknis, perangkat lunak ini dibangun menggunakan arsitektur client-server yang dioptimalkan untuk berjalan pada jaringan lokal. Bagian front-end, aplikasi dikembangkan menggunakan React dan TypeScript, menghasilkan antarmuka yang interaktif tanpa perlu memuat ulang halaman. Pada back-end, kerangka kerja Elysiajs yang berjalan di atas Bun runtime digunakan untuk memproses lalu lintas data dengan kecepatan tinggi. Seluruh data transaksi tersebut kemudian disimpan secara aman di dalam SQLite, sebuah sistem basis data ringan yang sangat ideal untuk menjaga performa local server tetap stabil.

- Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Implementasi proyek menggunakan penjadwalan terstruktur dengan pendekatan paralel (overlapping) untuk efisiensi waktu. Pada bulan Maret, fase System Design (UI/UX) dan Implementation Backend (API & database) dikerjakan bersamaan untuk mempercepat pengembangan. Selain itu, fase Implementation mendapat alokasi waktu terbesar (8 periode) dengan pembagian tugas Frontend dan Backend yang spesifik, sehingga seluruh modul dapat diselesaikan secara sistematis sebelum tahap pengujian. Timeline pelaksanaan dijelaskan secara keseluruhan pada Gambar 2 dan penjelasan pada Tabel 3.1.

    - Timeline Pelaksanaan Projek

Sumber: Dokumentasi Spreadsheet

- Durasi Pelaksanan Projek

| Fase | Periode | Durasi | Kegiatan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements Analysis | Minggu 2 Feb - Minggu 4 Feb | 3 periode | Identifikasi kebutuhan sistem dan perencanaan proyek bersama PM dan SA. |
| System Design | Minggu 1 Mar - Minggu 4 Mar | 4 periode | Perancangan UI/UX menggunakan Figma dan pembuatan diagram UML. |
| Implementation | Minggu 1 April - Minggu 4 Mei | 8 periode | Penulisan kode untuk Frontend (halaman customer & admin) dan Backend (REST API, database, billing, keamanan, & deployment Docker). |
| Testing & Verification | Minggu 4 Mei - Minggu 1 Juni | 2 periode | Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem secara keseluruhan (QA & SA). |
| Deployment & Maintenance | Minggu 1 Jun - Minggu 2 Jun | 2 periode | Rilis perangkat lunak ke server, konfigurasi jaringan, dan pemeliharaan awal. |

## Fase 1: Requirements Analysis

Pada fase ini dilakukan identifikasi dan dokumentasi seluruh kebutuhan sistem melalui satu kali sesi komunikasi dengan pemilik warnet selaku owner sistem. Seluruh kebutuhan fungsional (R1–R24) dan nonfungsional didefinisikan dan dituangkan dalam dokumen SRS. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- Identifikasi aktor sistem (Customer, Admin, dan Payment Gateway).

- Pendefinisian 24 functional requirements mencakup modul autentikasi, sesi bermain, transaksi, top up, dan laporan keuangan.

- Penetapan tech stack (React and TypeScript, Elysiajs, Bun, SQLite)

- Finalisasi dan persetujuan SRS oleh seluruh anggota tim.

## Fase 2: System Design

Fase desain berfokus pada perancangan arsitektur teknis dan antarmuka sistem. Kebutuhan yang telah dianalisis diterjemahkan menjadi rancangan yang siap diimplementasikan. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- Pembuatan UML Diagram (Use Case, Sequence Diagram, Activity Diagram, Class Diagram).

- Perancangan desain UI/UX menggunakan Figma untuk halaman Customer (Dashboard, Top Up, Riwayat Transaksi, Pengaturan) dan halaman Admin (Dashboard, Monitoring PC, Kelola User, Laporan Keuangan).

- Perancangan skema database SQLite.

- Perancangan REST API endpoint untuk seluruh modul sistem.

## Fase 3: Implementation

Fase implementasi merupakan tahap penulisan kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan secara modular untuk memastikan setiap fitur dapat diuji secara independen. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- Setup & Backend (Elysiajs, Bun, SQLite):

      - Pembuatan dan modifikasi schema database.

      - Pembuatan method GET & POST, serta pembuatan dokumentasi API untuk kebutuhan Frontend.

      - Implementasi sistem billing, saldo digital (top up, pengurangan, riwayat), dan integrasi Payment Gateway (callback webhook, ACID transaction).

      - Penerapan keamanan (JWT, Argon2id hash, RBAC, rate-limit).

      - Pembuatan modul Manage Users, modul sesi bermain (termasuk countdown timer), dan laporan keuangan, serta download PDF

      - Refactoring, debugging, and deployment sisi Backend ke server.

- Frontend (React and TypeScript):

    - Pembuatan halaman Sign-In & Sign-Up, Dashboard, Top Up, Riwayat Transaksi, dan Pengaturan.

    - Pembuatan dan integrasi halaman Admin/Manajemen khusus.

    - Implementasi monitoring PC secara real-time (status Kosong/Used melalui metode polling).

    - Implementasi antarmuka pemesanan makanan dan minuman.

## Fase 4: Testing & Verification

Seluruh fitur yang telah diimplementasikan diuji secara sistematis untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi SRS. Aktivitas pengujian meliputi:

- Unit testing pada setiap endpoint API backend(Secara langsung atau melalui swagger) dan komponen frontend, integration testing antarmodul sistem.

- Pengujian keamanan mencakup validasi JWT, mekanisme RBAC, dan enkripsi password menggunakan algoritma Argon2id.

- User Acceptance Testing (UAT) bersama pemilik warnet, stress testing untuk skenario penggunaan multi-PC secara bersamaan, serta perbaikan bug berdasarkan hasil temuan selama pengujian.

## Fase 5: Deployment & Maintenance

Sistem yang telah lulus seluruh tahap pengujian di-deploy ke server lokal warnet. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- Instalasi dan konfigurasi server lokal (Linux and Bun runtime).

- Konfigurasi jaringan LAN dan koneksi seluruh PC client.

- Verifikasi akhir seluruh fitur di lingkungan produksi, serta serah terima sistem kepada pemilik warnet beserta dokumentasi teknis lengkap.

- Perancangan Produk

Sistem dirancang menggunakan arsitektur client-server berbasis web dengan pemisahan yang jelas antara lapisan frontend dan backend. Lapisan frontend dibangun menggunakan React dengan TypeScript yang mengelola state aplikasi seperti data saldo, status sesi bermain, dan riwayat transaksi secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman. Bagian backend memanfaatkan framework Elysiajs di atas Bun runtime guna menyediakan titik akhir REST API dengan jaminan keamanan end-to-end type safety. Penyimpanan data dikelola melalui SQLite sebagai database ringan berbasis file yang sangat ideal untuk lingkungan server lokal. Keamanan pertukaran data dijamin melalui mekanisme autentikasi JSON Web Token, pembatasan hak akses melalui Role-Based Access Control, serta enkripsi kata sandi menggunakan algoritma komputasi Argon2id.

Dalam merealisasikan perancangan teknis tersebut, model SDLC Waterfall dipilih secara khusus karena spesifikasi proyek ini sudah jelas sejak awal. Pemilihan model ini didasarkan pada beberapa kelebihan utama:

- Komunikasi analisis kebutuhan dengan owner cukup dilakukan satu kali di awal.

- Memiliki garis waktu pengerjaan yang terstruktur dan terukur sehingga target rilis lebih pasti.

- Mencegah tumpang tindih tugas pada pembagian kerja tim berskala kecil karena tahapan berjalan secara sekuensial.

- Sangat aman dan dapat diprediksi untuk target deployment pada lingkungan server jaringan area lokal yang statis.

Namun demikian, pendekatan Waterfall juga memiliki beberapa kelemahan bawaan yang menuntut antisipasi ketat:

- Tidak mampu beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan spesifikasi mendadak di tengah proses pengerjaan.

- Wujud produk fungsional baru dapat dilihat dan dievaluasi secara langsung oleh klien pada tahap akhir.

- Penemuan bug berpotensi menumpuk karena fase pengujian menyeluruh baru dieksekusi setelah penulisan seluruh baris kode selesai.

Guna memitigasi risiko dari kekurangan tersebut, tim pengembang mengambil inisiatif untuk memastikan seluruh dokumen spesifikasi terkunci sempurna di awal dan menerapkan unit testing secara mandiri pada setiap modul kecil sejak fase implementasi.

- Pengujian

Pengujian sistem dilakukan secara berlapis untuk memastikan seluruh komponen berjalan sesuai spesifikasi. Unit testing dilakukan pada setiap endpoint API dan komponen frontend secara terpisah. Integration testing memverifikasi alur data antarmodul, misalnya alur transaksi dari frontend melalui backend hingga tersimpan di database. Pengujian keamanan memverifikasi mekanisme autentikasi JSON Web Token, pembatasan akses melalui Role-Based Access Control, dan integritas enkripsi password. User Acceptance Testing dilakukan bersama pemilik warnet untuk memvalidasi bahwa sistem memenuhi seluruh kebutuhan operasional yang telah disepakati dalam dokumen spesifikasi kebutuhan sistem perangkat lunak. Hasil pengujian ini kemudian menjadi dasar perbaikan sebelum sistem resmi diterapkan ke lingkungan produksi.

Untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik, skenario pengujian dirancang berdasarkan Tabel 3.2 sebagai berikut:

- Unit Testing Scenario Feature

| No | Skenario Uji |
| --- | --- |
| 1 | User membuat akun dan sistem akan memvalidasi apakah username tersebut available. |
| 2 | User memasukkan username dan password lalu sistem memvalidasi dan menampilkan dashboard sesuai role. |
| 3 | Sistem memeriksa apakah username dan password sesuai dengan database. |
| 4 | Sistem menampilkan pesan error jika login gagal. |
| 5 | Sistem menampilkan dashboard setelah login berhasil. |
| 6 | Sistem menampilkan saldo customer secara real-time. |
| 7 | Sistem menampilkan status bermain customer. |
| 8 | Customer memilih durasi bermain dan sistem memproses pemesanan. |
| 9 | Sistem membuat dan memulai sesi bermain customer. |
| 10 | Sistem menampilkan countdown waktu bermain selama sesi aktif. |
| 11 | Sistem mengurangi saldo setelah sesi bermain dimulai. |
| 12 | Sistem otomatis mengakhiri sesi saat waktu habis. |
| 13 | Sistem menampilkan daftar menu makanan dan minuman. |
| 14 | Customer memilih menu dan sistem memproses pesanan. |
| 15 | Sistem mengurangi saldo setelah pembelian makanan/minuman. |
| 16 | Customer memilih nominal top up. |
| 17 | Sistem memproses pembayaran melalui payment gateway. |
| 18 | Sistem mengirim request pembayaran dan menerima status pembayaran. |
| 19 | Sistem menambahkan saldo setelah pembayaran berhasil. |
| 20 | Sistem tidak menambahkan saldo jika pembayaran gagal. |
| 21 | Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi. |
| 22 | Customer melihat histori transaksi. |
| 23 | Admin melihat seluruh transaksi warnet. |
| 24 | Sistem menampilkan laporan transaksi. |
| 25 | Sistem menampilkan total pemasukan dalam koin dan rupiah. |
| 26 | Sistem menampilkan summary transaksi berdasarkan periode. |
| 27 | Admin mengunduh laporan transaksi. |
| 28 | Customer mengubah username atau password akun. |
| 29 | Admin reset password atau menghapus akun customer. |
| 30 | Sistem menampilkan status seluruh PC. |
| 31 | Sistem menampilkan informasi sesi PC yang sedang digunakan. |
| 32 | Sistem membatalkan transaksi jika saldo kurang. |

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

Anggaran biaya untuk pelaksanaan proyek Gaming Cafe Billing System disusun secara komprehensif mencakup seluruh kebutuhan tim developer selama 4 (empat) bulan. Dimulai dari biaya gaji, peningkatan kapabilitas tim, bonus kinerja, hingga kebutuhan operasional harian. Berikut adalah rincian lengkap anggaran biaya yang diajukan di Tabel 4.1:

- Rencana Anggaran Biaya

| No | Kategori | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gaji PIC | Rp117.875.000 |
| 2 | Upgrade Tim | Rp2.760.000 |
| 3 | Bonus THR | Rp9.850.000 |
| 4 | Bonus Performance | Rp11.137.500 |
| 5 | Extra Needed | Rp20.620.000 |
|  | TOTAL COST | Rp162.242.500 |

Rincian Anggaran per Kategori

- Gaji PIC

Komponen terbesar dalam anggaran adalah gaji untuk seluruh anggota tim pengembang yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan proyek. Alokasi gaji disesuaikan dengan peran, jumlah anggota, dan durasi keterlibatan masing-masing posisi. Rincian Tabel 4.1.1 untuk setiap PIC adalah sebagai berikut:

- Rincian Gaji PIC

| No | PIC | Count | Gaji/Bulan | Bulan | Harga Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | 1 | Rp6.500.000 | 4 | Rp26.000.000 |
| 2 | Quality Assurance | 2 | Rp3.500.000 | 1 | Rp7.000.000 |
| 3 | FrontEnd Engineer | 2 | Rp4.000.000 | 2 | Rp16.000.000 |
| 4 | UI and UX Designer | 1 | Rp3.250.000 | 1,5 | Rp4.875.000 |
| 5 | System Analyst | 3 | Rp4.500.000 | 4 | Rp54.000.000 |
| 6 | Backend Developer | 1 | Rp4.000.000 | 2,5 | Rp10.000.000 |
| Total Gaji PIC |  |  |  |  | Rp117.875.000 |

Project Manager mendapat alokasi durasi terpanjang (4 bulan) karena bertanggung jawab mengawasi seluruh siklus hidup proyek dari Requirements Analysis hingga Deployment. System Analyst terdiri dari 3 orang dengan keterlibatan penuh selama 4 bulan untuk memastikan spesifikasi teknis sistem terpenuhi. Posisi Frontend Engineer dan Backend Developer masing-masing dilibatkan selama 2–2,5 bulan sesuai fase implementasi, sementara UI/UX Designer aktif selama 1,5 bulan di fase desain.

- Upgrade Tim (Software & Tools)

Kategori ini mencakup biaya langganan alat dan infrastruktur yang digunakan tim selama pengembangan berlangsung. Dua item utama dalam kategori ini adalah server untuk keperluan deployment serta lisensi Figma Premium yang digunakan tim UI/UX untuk mendesain seluruh antarmuka sistem. Rincian Tabel 4.1.2 adalah sebagai berikut:

- Rincian Upgrade Tim

| No | Item | Count | Harga/Bulan | Bulan | Harga Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server | 1 | Rp160.000 | 12 | Rp1.920.000 |
| 2 | Figma Premium | 1 | Rp210.000 | 4 | Rp840.000 |
| Total Upgrade Tim |  |  |  |  | Rp2.760.000 |

Server dilangganan selama 12 bulan untuk menjamin ketersediaan lingkungan pengujian dan produksi yang stabil sepanjang tahun. Figma Premium dilangganan selama 4 bulan yang mencakup fase desain UI/UX hingga akhir implementasi, memungkinkan kolaborasi desain secara real-time oleh seluruh anggota tim.

- Bonus THR

Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada seluruh anggota tim sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mereka selama pelaksanaan proyek. Besaran THR dihitung berdasarkan persentase dari gaji awal masing-masing posisi, dengan besaran antara 20–25% sesuai tingkat tanggung jawab. Rincian Tabel 4.1.3 adalah sebagai berikut:

- Rincian Bonus THR

| No | Bonus THR | Count | Gaji Awal | Persentase | Gaji Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | 1 | Rp6.500.000 | 0,25 | Rp1.625.000 |
| 2 | Quality Assurance | 2 | Rp3.500.000 | 0,2 | Rp1.400.000 |
| 3 | FrontEnd Engineer | 2 | Rp4.000.000 | 0,25 | Rp2.000.000 |
| 4 | UI and UX Designer | 1 | Rp3.250.000 | 0,2 | Rp650.000 |
| 5 | System Analyst | 3 | Rp4.500.000 | 0,25 | Rp3.375.000 |
| 6 | Backend Developer | 1 | Rp4.000.000 | 0,2 | Rp800.000 |
| Total Bonus THR |  |  |  |  | Rp9.850.000 |

Project Manager, FrontEnd Engineer, dan System Analyst mendapat persentase THR sebesar 25% sebagai posisi dengan tanggung jawab lebih besar, sementara Quality Assurance, UI/UX Designer, dan Backend Developer mendapat 20%. Pemberian THR ini menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik.

- Bonus Performance

Bonus performa diberikan pada bulan Februari (fase Requirements & Design) dan April (fase implementasi intensif) sebagai insentif berbasis kinerja. Besaran bonus adalah 15% dari gaji awal, dikalikan dengan jumlah bulan di mana milestone utama tercapai. Program bonus ini dirancang untuk menjaga produktivitas dan motivasi tim selama fase-fase kritikal proyek. Rincian Tabel 4.1.4 adalah sebagai berikut:

- Rincian Bonus Performance

| No | Bonus Performance | Count | Gaji Awal | Bulan | Persentase | Gaji Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | 1 | Rp6.500.000 | 2 | 0,15 | Rp1.950.000 |
| 2 | Quality Assurance | 2 | Rp3.500.000 | 1 | 0,15 | Rp1.050.000 |
| 3 | FrontEnd Engineer | 2 | Rp4.000.000 | 2 | 0,15 | Rp2.400.000 |
| 4 | UI and UX Designer | 1 | Rp3.250.000 | 1 | 0,15 | Rp487.500 |
| 5 | System Analyst | 3 | Rp4.500.000 | 2 | 0,15 | Rp4.050.000 |
| 6 | Backend Developer | 1 | Rp4.000.000 | 2 | 0,15 | Rp1.200.000 |
| Total Bonus Performance |  |  |  |  |  | Rp11.137.500 |

- Extra Needed (Operasional)

Kategori ini mencakup seluruh kebutuhan operasional rutin selama 4 bulan pengerjaan proyek, meliputi konsumsi tim, utilitas, dan fasilitas tempat kerja. Setiap item dihitung secara per-unit dengan jumlah paket dan durasi yang diperlukan untuk mendukung produktivitas tim. Rincian Tabel 4.1.5 adalah sebagai berikut:

- Rincian Extra Needed

| No | Item | Count | Harga Satuan | Paket | Bulan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Catering | 3 | Rp190.000 | 4 | 4 | Rp9.120.000 |
| 2 | Listrik | 1 | Rp245.000 | 1 | 4 | Rp980.000 |
| 3 | Air | 1 | Rp60.000 | 1 | 4 | Rp240.000 |
| 4 | Sewa Gedung | 1 | Rp2.250.000 | 1 | 4 | Rp9.000.000 |
| 5 | Internet 150 Mbps | 1 | Rp320.000 | 1 | 4 | Rp1.280.000 |
| Total Extra Needed |  |  |  |  |  | Rp20.620.000 |

Catering untuk 3 orang dengan 4 paket per hari selama 4 bulan menjadi pengeluaran terbesar dalam kategori ini. Utilitas listrik, air, dan internet 150 Mbps adalah kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk mendukung pengembangan sistem berbasis cloud dan jaringan. Sewa gedung selama 4 bulan diperlukan sebagai tempat kerja terpusat untuk seluruh tim.

- Jadwal Kegiatan

Implementasi jadwal kegiatan terlampir seperti pada Tabel 4.2, di mana penjelasan masing-masing alurnya sudah dijelaskan pada Bab 3, subbab alur dan tahapan pelaksanaan di Gambar 2. Pada bab ini, kami akan menegaskan kembali bahwa pada tanggal 3 Juni 2026, keseluruhan aplikasi website Gaming Cafe Billing System sudah dapat di-deploy dan digunakan oleh user (Product Owner).

Selain itu, kami selaku tim developer akan menyerahkan seluruh dokumen terkait, seperti SRS, video demo penggunaan aplikasi, source code melalui Github, serta dokumentasi teknis lainnya.

- Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Requirement Identification | ✔ |  |  |  | PM & SA |
| 2 | Planning | ✔ |  |  |  | PM & SA |
| 3 | Figma UI/UX Design | ✔ | ✔ |  |  | UI/UX & SA |
| 4 | UML Design | ✔ | ✔ |  |  | PM & SA |
| 5 | FE: Sign-In & Sign-Up Page |  | ✔ | ✔ |  | FE & SA |
| 6 | FE: Dashboard Page |  | ✔ | ✔ |  | FE & SA |
| 7 | FE: Top Up Page |  | ✔ | ✔ |  | FE & SA |
| 8 | FE: Riwayat Transaksi Page |  | ✔ | ✔ |  | FE & SA |
| 9 | FE: Pengaturan Page |  |  | ✔ |  | FE & SA |
| 10 | FE: Tambahan Admin Page |  |  | ✔ | ✔ | FE & SA |
| 11 | BE: GET Methods |  |  | ✔ | ✔ | BE & SA |
| 12 | BE: POST Methods |  |  | ✔ | ✔ | BE & SA |
| 13 | API Documentation for FE |  |  | ✔ | ✔ | BE & SA |
| 14 | Database Schema Creation / Modification |  |  | ✔ |  | BE & SA |
| 15 | Billing System |  |  | ✔ |  | BE & SA |
| 16 | Deployment to Server & Docker System |  |  | ✔ |  | BE & SA |
| 17 | Security Measures (Rate Limit, CORS) |  |  | ✔ | ✔ | BE & SA |
| 18 | Refactoring |  |  | ✔ | ✔ | BE & SA |
| 19 | Manage Users Methods |  |  | ✔ | ✔ | BE & SA |
| 20 | Debugging and Fixing |  |  | ✔ | ✔ | BE & SA |
| 21 | Testing Verification |  |  |  | ✔ | QA & SA |
| 22 | Deployment |  |  |  | ✔ | BE & SA |
| 23 | Maintenance |  |  |  | ✔ | QA & SA |
| 24 | Penyusunan SRS (Software Requirements Specifications) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Seluruh Tim |
| 25 | Penyusunan Cost Project |  |  | ✔ |  | Seluruh Tim |
| 26 | Penyusunan Model |  |  | ✔ |  | Seluruh Tim |
| 27 | Penyusunan User Testing |  |  |  | ✔ | PM |
| 28 | Penyusunan Laporan PKM |  |  |  | ✔ | Seluruh Tim |
| 29 | Pembuatan Video Demo |  |  |  | ✔ | FE, BE & PM |
| 30 | Penyusunan GitHub repository |  | ✔ | ✔ | ✔ | FE & BE |
| 31 | Pembuatan Manual Book dan PowerPoint |  |  |  | ✔ | FE, BE & PM |

NOTE:

Bulan 1: Pertengahan Feb – Pertengahan Mar

Bulan 2: Pertengahan Mar – Pertengahan Apr

Bulan 3: Pertengahan Apr – Pertengahan May

Bulan 4: Pertengahan May – Pertengahan Jun

- PM (Project Manager): Gilbert Krisyanto

- QA (Quality Assurance): Carlos Angelo / Gilbert Krisyanto

- FE (Front End): Carlos Angelo / Gilbert Krisyanto

- UI/UX: Carlos Angelo

- SA (Software Analyst): Carlos Angelo / Gilbert Krisyanto / Jovian Aristo Uni

- BE (Back End): Jovian Aristo Uni

- Backend Commit History Proof: https://github.com/SE-Elysia1/SE-elysia-backend/commits/master/

DAFTAR PUSTAKA

Angelina, A., et al. (2024). Sebuah tinjauan literatur sistematis tentang metode pengembangan perangkat lunak sistem informasi berbasis web. Jurnal Teknologi Sistem Informasi, 5(1), 181-192. https://doi.org/10.35957/jtsi.v5i1.6619

Burhani, I., et al. (2025). Perbandingan Metodologi SDLC Waterfall dan Agile dalam Rencana Pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan. Journal of Informatics Management and Information Technology, 5(2), 147-154. https://hostjournals.com/jimat/article/view/489

Kurniawan, D., & Armansyah. (2023). Pendekatan SDLC Model Waterfall dalam Perancangan Aplikasi Pendaftaran Kursus. Technologia, 14(3). https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/11399/5330

Nagara, B. S., et al. (2023). Penerapan metode SDLC (System Development Life Cycle) waterfall pada perancangan aplikasi belanja online berbasis android pada CV Widi Agro. INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science, 6(2). https://doi.org/10.31539/intecoms.v6i2.8244

Nurhalizah, I. S., et al. (2024). Tinjauan literatur peran SDLC dalam pengembangan sistem informasi manajemen modern. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(1). https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.43038

Setiawan, R. (2021, July 28). Metode SDLC Dalam Pengembangan Software. Dicoding. https://www.dicoding.com/blog/metode-sdlc/

Wahid, A. A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK (INFOMAN'S), 1. https://www.researchgate.net/profile/Aceng-Wahid/publication/346397070_Analisis_Metode_Waterfall_Untuk_Pengembangan_Sistem_Informasi/links/5fbfa91092851c933f5d76b6/Analisis-Metode-Waterfall-Untuk-Pengembangan-Sistem-Informasi.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Jovian Aristo Uni |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Computer Science |
| 4 | NIM | 2802393756 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 14 Juni 2006 |
| 6 | Alamat Email | jovian.uni@binus.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081285375007 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assistant Lab | Pre-Trainee | 14/3/2025 Binus Alam Sutera |
| 2 | Himti | Anggota | 29/8/2024 |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2nd place Sundanium pubg mobile scrim | Sundanium.id | 2021 |
| 2 | Finalist Lomba pitching business prototype | Sekolah Citra Kasih | 2024 |
| 3 | 5th place, tournament by Susanto organizer(pubg mobile) | Susanto Organizer | 2021 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 25 Maret 2026

Ketua Tim

Jovian Aristo Uni

2802393756

Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Gilbert Krisyanto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Computer Science |
| 4 | NIM | 2802394935 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 13 Oktober 2005 |
| 6 | Alamat Email | gilbert.krisyanto@binus.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081296551197 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Binusian Gaming | Head of Development | 22/01/2026 Binus Alam Sutera |
| 2 | Bina Nusantara Computer Club | Member | 6/10/2025 Binus Alam Sutera |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Participant OSN-K 2023 Bidang Kimia | Pusat Prestasi Nasional | 2023 |
| 2. | Juara 2 ‘RRQ MABAR CHAMPIONSHIP’ Tingkat Provinsi Jakarta MLBB | Panitia RRQ Mabar | 2023 |
| 3. | Participant Business Case Competition Brand UI 2024 | BRAND UI | 2024 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 30 Mei 2026

Anggota Tim 1

Gilbert Krisyanto

2802394935

Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Carlos Angelo |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 3 | Program Studi | Computer Science |
| 4 | NIM | 2802393402 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tangerang, 28 September 2006 |
| 6 | Alamat Email | carlos.angelo@binus.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085922239656 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KMB Dhammavaddhana | Aktivis Bidang I | 1/10/2024 Binus Alam Sutera |
| 2 | Cyber Security Community | Aktivis RnD | 1/10/2024 Binus Alam Sutera |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 30 Mei 2026

Anggota Tim 2

Carlos Angelo

2802393402

Biodata Dosen Pendamping

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIP/NUPTK |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | Alamat Email |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

| No | Jenjang | Bidang Ilmu | Institusi | Tahun Lulus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarjana (S1) |  |  |  |
| 2 | Magister (S2) |  |  |  |
| 3 | Doktor (S3) |  |  |  |

- Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | sks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Penelitian

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

KPengabdian Kepada Masyarakat

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 25 Maret 2026

Dosen Pendamping

TTD asli basah dan scan

(Nama Lengkap)

NUPTK:

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/ minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carlos Angelo - 2802393402 | Computer Science | Software Engineering | 24 jam/Minggu | - UI/UX - Front End (Overall) - Cost Project - SRS - Manual Book - PPT - Git repository - PKM-KC (Bab 4) |
| 2 | Gilbert Krisyanto - 2802394935 | Computer Science | Software Engineering | 24 jam/Minggu | - UML Diagram - Front End (Login Page) - Cost Project - SRS - SDLC Model - Manual Book - PPT - Git repository - PKM-KC |
| 3 | Jovian Aristo Uni - 2802393756 | Computer Science | Software Engineering | 24 jam/Minggu | - Cost Project - Back End (Overall) - Video Demo - SRS - Git repository - Requirement Analysis |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| Nama Ketua Tim | : | Jovian Aristo Uni |
| --- | --- | --- |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 2802393756 |
| Program Studi | : | School of Computer Science |
| Nama Dosen Pendamping | : | SONYA RAPINTA MANALU, S.Kom., M.T.I. |
| Perguruan Tinggi | : | Bina Nusantara |
| Judul Proposal PKM | : | Gaming Cafe Billing System |

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

- Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain

- Penggunaan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (https://s.id/PanduanGenAI)

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Jakarta, 25 Maret 2026

Yang menyatakan,

Meterai senilai Rp. 10.000

Jovian Aristo Uni

2802393756

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

Link Figma Prototype:

- https://www.figma.com/design/pKU0dFdedoRbxi45bwnwCL/Billing-Warnet?node-id=0-1&t=TzoJTePWN8xqdJS9-1

Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal