| Nama - NIM Anggota 1 | : Carlos Angelo - 2802393402 |
| --- | --- |
| Nama - NIM Anggota 2 | : Gilbert Krisyanto - 2802394935 |
| Nama - NIM Anggota 3 | : Jovian Aristo Uni - 2802393756 |

# SDLC yang Dipakai: Waterfall Model

Model SDLC yang digunakan dalam pengembangan Gaming Cafe Billing System adalah Waterfall Model. Waterfall merupakan salah satu model SDLC klasik yang memiliki struktur pengembangan yang teratur dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

# Tahapan Waterfall Secara Teori

Metode Waterfall merupakan salah satu model Software Development Life Cycle (SDLC) klasik yang paling awal digunakan dalam rekayasa perangkat lunak. Pendekatan ini digambarkan sebagai proses yang sangat sekuensial dan linier, di mana setiap fase harus diselesaikan secara tuntas sebelum dapat melangkah ke fase berikutnya (Setiawan, 2021). Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, model ini mengutamakan perencanaan yang matang, jadwal yang ketat, dan dokumentasi yang detail, sehingga sangat ideal untuk proyek dengan spesifikasi yang sudah pasti dan tidak akan berubah-ubah.

    - Alur Kerja Model SDLC Waterfall

## Fase 1: Requirements Analysis

Fase fundamental di mana pengembang dan pemangku kepentingan (klien) berdiskusi secara intensif untuk memahami seluruh kebutuhan sistem. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, maupun studi literatur (Kurniawan & Armansyah, 2023). Tim akan menganalisis batasan sistem, kebutuhan fungsional (apa yang harus dilakukan sistem) dan non-fungsional (keamanan, kinerja), serta tujuan akhir dari perangkat lunak tersebut. Seluruh informasi ini kemudian didokumentasikan ke dalam sebuah dokumen resmi yang sering disebut Software Requirements Specification (SRS) dan akan menjadi acuan mutlak bagi fase-fase selanjutnya (Wahid, 2020). Kesalahan atau kekurangan pada fase ini akan sangat berdampak pada keseluruhan proyek karena sifat Waterfall yang sulit mengakomodasi perubahan di tengah jalan.

## Fase 2: System Design

Berdasarkan dokumen spesifikasi dari fase sebelumnya, tim merancang arsitektur sistem secara keseluruhan. Fase ini menterjemahkan kebutuhan logis ke dalam representasi fisik dan teknis (Wahid, 2020). Desain sistem mencakup perancangan struktur basis data (seperti Entity Relationship Diagram), alur kerja sistem (Data Flow Diagram atau UML), hingga desain antarmuka pengguna (User Interface). Selain itu, pada tahap ini juga ditentukan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak pendukung, bahasa pemrograman yang akan dipakai, serta infrastruktur server yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi (Setiawan, 2021). Desain ini pada dasarnya adalah cetak biru (blueprint) bagi para programmer.

## Fase 3: Implementation (Coding)

Pada tahap implementasi, cetak biru dari fase desain mulai dieksekusi dan diterjemahkan ke dalam baris-baris kode oleh para programmer (Kurniawan & Armansyah, 2023). Sistem biasanya tidak dibangun langsung secara utuh, melainkan dipecah menjadi unit-unit atau modul-modul kecil agar lebih mudah dikelola. Setiap programmer akan mengembangkan dan melakukan pengujian internal pada modul masing-masing (unit testing) untuk memastikan logika dasar dari algoritma berjalan semestinya dan bebas dari cacat sintaksis sebelum digabungkan (Wahid, 2020).

## Fase 4: Testing & Verification

Setelah seluruh modul selesai dikodekan, unit-unit tersebut diintegrasikan menjadi satu sistem perangkat lunak yang utuh. Fase pengujian ini sangat krusial untuk menemukan bug atau kecacatan yang mungkin terjadi saat modul-modul tersebut berinteraksi (Setiawan, 2021). Tim Quality Assurance (QA) akan menguji perangkat lunak dengan berbagai skenario untuk memverifikasi apakah fungsionalitas sistem sudah 100% sesuai dengan dokumen Requirements Analysis yang disepakati di awal (Wahid, 2020). Pengujian ini memastikan perangkat lunak tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan ekspektasi klien.

## Fase 5: Deployment & Maintenance

Setelah perangkat lunak lolos uji dan diverifikasi secara menyeluruh, sistem akan dirilis atau di-deploy ke lingkungan produksi klien (Kurniawan & Armansyah, 2023). Pengguna akhir (end-user) mulai menggunakan aplikasi ini dalam operasional sehari-hari. Fase maintenance (pemeliharaan) kemudian berjalan untuk memastikan sistem tetap beroperasi dengan baik. Pemeliharaan ini mencakup perbaikan bug yang baru ditemukan oleh pengguna, peningkatan kinerja, atau adaptasi sistem terhadap perubahan lingkungan (misalnya, pembaruan versi sistem operasi klien) (Wahid, 2020).

## Kesimpulan

Metode Waterfall memberikan struktur dan kejelasan alur yang sangat baik bagi manajemen proyek, karena setiap proses dapat diukur dan memiliki dokumentasi yang jelas di setiap akhir fasenya (Wahid, 2020). Model ini sangat cocok untuk proyek skala besar dengan tingkat kepastian tinggi. Namun, kelemahan utama metode ini terletak pada ketidakmampuannya beradaptasi terhadap perubahan. Karena prosesnya berjalan satu arah, klien tidak dapat melihat prototype atau purwarupa sistem yang berfungsi sampai proyek berada di tahap akhir. Untuk proyek dengan kebutuhan bisnis yang dinamis atau belum sepenuhnya jelas di awal, metode Waterfall seringkali dianggap terlalu kaku dan memakan waktu, sehingga banyak yang beralih ke pendekatan iteratif seperti Agile (Burhani, Juwari, Soderi, & Diantoro, 2025).

# Implementasi yang Didukung Timeline

Implementasi proyek menggunakan penjadwalan terstruktur dengan pendekatan paralel (overlapping) untuk efisiensi waktu. Pada bulan Maret, fase System Design (UI/UX) dan Implementation Backend (API & database) dikerjakan bersamaan untuk mempercepat pengembangan. Selain itu, fase Implementation mendapat alokasi waktu terbesar (8 periode) dengan pembagian tugas Frontend dan Backend yang spesifik, sehingga seluruh modul dapat diselesaikan secara sistematis sebelum tahap pengujian. Timeline pelaksanaan dijelaskan secara keseluruhan pada Gambar 2.

- Timeline Pelaksanaan Proyek

| Fase | Periode | Durasi | Kegiatan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements Analysis | Minggu 2 Feb - Minggu 4 Feb | 3 periode | Identifikasi kebutuhan sistem dan perencanaan proyek bersama PM dan SA. |
| System Design | Minggu 1 Mar - Minggu 4 Mar | 4 periode | Perancangan UI/UX menggunakan Figma dan pembuatan diagram UML. |
| Implementation | Minggu 1 April - Minggu 4 Mei | 8 periode | Penulisan kode untuk Frontend (halaman customer & admin) dan Backend (REST API, database, billing, keamanan, & deployment Docker). |
| Testing & Verification | Minggu 4 Mei - Minggu 1 Juni | 2 periode | Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem secara keseluruhan (QA & SA). |
| Deployment & Maintenance | Minggu 1 Jun - Minggu 2 Jun | 2 periode | Rilis perangkat lunak ke server, konfigurasi jaringan, dan pemeliharaan awal. |

## Requirements Analysis

- Penyusunan dokumen SRS.

- Identifikasi aktor utama: Customer, Admin, dan Payment Gateway .

- Pendefinisian 24 functional requirements (R1–R24).

- Penentuan tech stack: React + TypeScript (Frontend), Elysiajs + Bun (Backend), dan SQLite (Database).

- Satu kali komunikasi intensif dengan owner untuk perencanaan dan validasi seluruh kebutuhan sistem.

## System Design

- Pembuatan model Unified Modeling Language (UML) yang mencakup: Use Case Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram.

- Pembuatan Class Diagram.

- Desain UI/UX di Figma untuk halaman Customer: Sign-In/Sign-Up, Dashboard, Top Up, Riwayat Transaksi, dan Pengaturan.

- Desain UI/UX di Figma untuk halaman Admin: Tambahan Admin Page (Dashboard khusus, Monitoring PC, Kelola User, Laporan Keuangan).

- Perancangan schema database SQLite.

- Perancangan endpoint REST API (autentikasi, sesi, transaksi, laporan).

## Implementation

- Setup & Backend (Elysiajs, Bun, SQLite):

      - Pembuatan dan modifikasi schema database.

      - Pembuatan method GET & POST, serta pembuatan dokumentasi API untuk kebutuhan Frontend.

      - Implementasi sistem billing, saldo digital (top up, pengurangan, riwayat), dan integrasi Payment Gateway (callback webhook, ACID transaction).

      - Penerapan keamanan (JWT, Argon2id hash, RBAC, rate-limit).

      - Pembuatan modul Manage Users, modul sesi bermain (termasuk countdown timer), dan laporan keuangan, serta download PDF

      - Refactoring, debugging, and deployment sisi Backend ke server.

- Frontend (React + TypeScript):

    - Pembuatan halaman Sign-In & Sign-Up, Dashboard, Top Up, Riwayat Transaksi, dan Pengaturan.

    - Pembuatan dan integrasi halaman Admin/Manajemen khusus.

    - Implementasi monitoring PC secara real-time (status Kosong/Used melalui metode polling).

    - Implementasi antarmuka pemesanan makanan dan minuman.

## Testing & Verification

- Unit testing per endpoint API backend.

- Integration testing antar modul (frontend ↔ backend ↔ database).

- Security testing: JWT, RBAC, dan validasi HTTPS.

- UAT (User Acceptance Testing) bersama pemilik warnet untuk memverifikasi fungsionalitas.

- Stress testing sesi bersamaan (multi-PC).

- Bug fixing dan penyempurnaan kode berdasarkan hasil temuan testing.

## Deployment & Maintenance

- Deploy aplikasi secara penuh ke server lokal warnet (Linux + Bun/Docker).

- Konfigurasi jaringan LAN dan pengujian konektivitas pada seluruh PC klien.

- Verifikasi final seluruh fitur dan alur kerja di lingkungan produksi (live).

- Serah terima sistem (handover) dan dokumentasi teknis (API documentation & manual) kepada owner.

- Pemeliharaan pasca-delivery (maintenance) mencakup pemantauan stabilitas sistem dan penerapan hotfix jika ditemukan bug lanjutan.

# Kelebihan Memilih Waterfall Model

## Komunikasi dengan Owner Hanya Satu Kali

Pada fase Requirements Analysis, secara eksplisit disebutkan bahwa komunikasi intensif dengan owner (pemilik warnet) untuk perencanaan dan validasi sistem hanya dilakukan satu kali di awal proyek. Model Waterfall sangat ideal untuk skenario ini karena prinsip dasarnya adalah mengumpulkan seluruh kebutuhan secara tuntas di fase pertama (upfront requirements). Berbeda dengan Agile yang menuntut keterlibatan klien dan revisi terus-menerus di setiap iterasi, Waterfall memungkinkan tim pengembang untuk mengunci kesepakatan spesifikasi sejak awal dan langsung fokus melakukan pengerjaan hingga selesai.

## Kebutuhan Sistem Sudah Jelas dan Terdefinisi

Sejak awal, spesifikasi proyek ini sangat terukur dan tidak ambigu. Tim telah berhasil mendefinisikan dan mengunci 24 functional requirements (R1 - R24), menyusun dokumen Software Requirements Specification (SRS), serta menentukan aktor (Customer, Admin, Payment Gateway) secara definitif. Karena seluruh fitur (seperti billing top-up, integrasi Payment Gateway, dan pemesanan makanan) beserta arsitekturnya (UI/UX, skema SQLite, UML) sudah jelas terpetakan di awal, metode Waterfall menjadi sangat efisien karena meminimalisir risiko perombakan atau perubahan besar di tengah fase Implementation.

## Timeline Pendek dan Terstruktur

Proyek ini memiliki kerangka waktu yang terprediksi mulai dari Februari hingga Juni, dengan durasi spesifik untuk setiap fasenya (misalnya, 3 periode untuk Analisis, 8 periode untuk Implementasi). Waterfall unggul dalam manajemen jadwal yang berbasis tahapan berurutan (sequential). Pemetaan target pada timeline memastikan setiap fase memiliki batas waktu dan keluaran (deliverable) yang jelas, sehingga tim pengembang dapat menjaga ritme kerja agar produk dapat diserahterimakan tepat pada periode bulan Juni tanpa meleset.

## Proyek Skala Kecil dengan Tim Terbatas

Berdasarkan tugas PIC pada timeline, proyek ini dikerjakan oleh tim dengan peran yang sangat efisien dan cenderung merangkap (seperti PM & SA, FE & SA, BE & SA, dan QA & SA). Dalam tim berskala kecil, perubahan arah proyek yang mendadak akan sangat mengganggu beban kerja. Model Waterfall memfasilitasi pembagian tugas yang linier dan spesifik, misalnya, Programmer baru akan memulai coding setelah System Design selesai. Hal ini mencegah tumpang tindih pekerjaan dan memudahkan manajemen tim.

## Lingkungan Deployment Tidak Berubah

Deployment pada fase akhir menunjukkan bahwa aplikasi akan dipasang pada server lokal warnet (Linux + Bun) dengan infrastruktur jaringan LAN statis yang menghubungkan PC client. Karena target peranti keras dan lingkungan produksinya sudah diketahui dan bersifat tetap (tidak dinamis seperti ekosistem cloud yang kompleks atau fluktuatif), pendekatan Waterfall sangat aman digunakan. Tim dapat merancang arsitektur sistem dari awal dengan kepastian bahwa spesifikasi environment di lapangan tidak akan berubah saat sistem siap dirilis.

# Kekurangan Memilih Waterfall Model

## Tidak Fleksibel terhadap Perubahan Kebutuhan

Waterfall Model tidak mengakomodasi perubahan kebutuhan setelah fase Requirements Analysis selesai. Apabila di tengah proses pengembangan ditemukan kebutuhan baru atau terjadi perubahan dari pihak owner, seluruh fase sebelumnya harus ditinjau ulang, yang berpotensi menimbulkan pembengkakan waktu dan biaya. Dalam proyek ini, risiko tersebut dimitigasi dengan memastikan seluruh kebutuhan terdokumentasi secara lengkap dalam SRS sebelum fase desain dimulai.

## Produk Baru Terlihat di Akhir Siklus

Pada Waterfall Model, produk fungsional baru dapat dilihat dan dievaluasi oleh pengguna pada fase Deployment, yaitu di penghujung siklus pengembangan. Hal ini berbeda dengan pendekatan iteratif yang menghasilkan increment produk secara berkala. Implikasinya, jika terdapat kesalahan interpretasi kebutuhan yang baru terdeteksi saat pengujian akhir (UAT), proses perbaikan akan membutuhkan upaya koreksi yang lebih besar dibandingkan jika kesalahan terdeteksi lebih awal.

## Tidak Cocok untuk Proyek dengan Ketidakpastian Tinggi

Waterfall Model kurang tepat diterapkan pada proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian teknologi atau kebutuhan yang tinggi, karena sifatnya yang kurang memfasilitasi eksplorasi. Namun, dalam konteks Gaming Cafe Billing System, risiko ini dapat diminimalkan karena seluruh komponen teknologi yang digunakan (seperti React, Elysiajs, SQLite, dan JWT) sudah terbukti matang dan tim telah memiliki pemahaman teknis yang memadai terhadap tech stack tersebut.

## Ketergantungan Tinggi pada Kualitas Dokumen SRS

Keberhasilan seluruh proses pengembangan sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan dokumen SRS yang dihasilkan pada fase pertama. Apabila dokumen SRS tidak menggambarkan kebutuhan secara akurat, kesalahan tersebut akan merambat ke fase-fase selanjutnya dan baru terdeteksi pada fase pengujian atau rilis. Mengingat komunikasi dengan owner hanya dilakukan satu kali, tim dituntut untuk menggali dan mendokumentasikan kebutuhan secara sangat teliti pada sesi tersebut.

## Pengujian Baru Dilakukan di Akhir Pengembangan

Dalam Waterfall Model, fase pengujian baru dilaksanakan secara menyeluruh setelah seluruh implementasi kode selesai. Hal ini berarti bug atau cacat desain yang muncul selama proses coding baru akan teridentifikasi pada fase testing, sehingga upaya perbaikannya berpotensi lebih besar. Untuk memitigasi risiko ini, tim menerapkan unit testing secara mandiri pada setiap modul selama fase implementasi, sebelum akhirnya digabungkan untuk pengujian sistem secara formal.

Daftar Pustaka

Burhani, I., Juwari, Soderi, A., & Diantoro, K. (2025). Perbandingan Metodologi SDLC Waterfall dan Agile dalam Rencana Pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan. Journal of Informatics Management and Information Technology, 5(2), 147-154. https://hostjournals.com/jimat/article/view/489

Kurniawan, D., & Armansyah. (2023). Pendekatan SDLC Model Waterfall dalam Perancangan Aplikasi Pendaftaran Kursus. Technologia, 14(3). https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/11399/5330

Setiawan, R. (2021, July 28). Metode SDLC Dalam Pengembangan Software. Dicoding. https://www.dicoding.com/blog/metode-sdlc/

Wahid, A. A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK (INFOMAN'S), 1. https://www.researchgate.net/profile/Aceng-Wahid/publication/346397070_Analisis_Metode_Waterfall_Untuk_Pengembangan_Sistem_Informasi/links/5fbfa91092851c933f5d76b6/Analisis-Metode-Waterfall-Untuk-Pengembangan-Sistem-Informasi.pdf